Table of Contents

# 1	第 2 章：水网智能化标准体系全景与制定路线图

## 1.1	引言

在前一章中，我们揭示了水网系统复杂性爆炸与现有治理手段失效之间的深刻矛盾，并指出了建立智能化标准体系的时代紧迫性。本章将从理论走向工程，系统性地给出破局的蓝图。

构建一个行业的标准体系，绝非简单的行政文本堆砌，而是一个具有明确状态空间（State-space）转移特征的复杂系统工程。如果我们把”国家水网”看作是被控对象（Plant），那么”智能化标准体系”就是为了约束和引导这个巨型系统走向收敛与安全的超级控制器（Supervisory Controller）。

本章将详细解析”1+N+X”的 HydroOS 标准体系全景架构，给出 2026 年至 2030 年的标准演进路线图。特别指出的是，本标准体系并非凭空构建，而是站在了前期中信标协发布的 15 项智慧明渠、泵站、闸站团体标准的坚实肩膀之上，在此基础上向更高维度的”系统级自主控制”跃迁。

## 1.2	2.1 体系基石：从单体设备的”自动化”到系统的”自主化”

在提出全新的 HydroOS 体系之前，我们必须首先回顾水网标准体系的发展脉络。真正的智能水网是一层一层”长”出来的。

### 1.2.1	2.1.1 历史积累：15 项智慧明渠、泵站与闸站团标（Phase 0）

近年来，依托中国电子工业标准化技术协会（中电标协，CESA）等权威平台，业内已于 2025 年末正式发布了我国首个智慧化调水团体标准体系。该体系包含了针对智慧明渠、智慧闸站和智慧泵站的15 项核心团体标准（涵盖了技术、数据、业务、应用四大架构及评价规范）。

从控制论的视角来看，这 15 项团标 [6] 构成了整个水网系统的可观可控性底座（原理二：可观可控性保障）。

- 智慧明渠系列标准（T/CESA 1469~1473-2025）：解决了长距离输水过程中水文状态的”空间离散观测”问题，通过统一的技术与数据架构，定义了多源传感器的融合与状态估计方法。具体而言，T/CESA 1469 规定了智慧明渠技术架构（感知、传输、计算、控制四层），T/CESA 1470 定义了明渠数据架构（数据分类、编码、质量评价），T/CESA 1471 和 T/CESA 1472 分别规范了业务架构与应用架构，T/CESA 1473 则建立了智慧明渠系统评价规范（从感知完整度到控制响应率的 18 项量化指标）。

- 智慧闸站系列标准（T/CESA 1474~1478-2025）：确立了底层执行器（如闸门启闭机、液压系统）的数字化接口、业务架构与局部联动控制规则，确保了动作的精确性和设备的物理健康。通过《评价规范》（T/CESA 1478）确立了量化考核的基准，包括闸门响应时间（≤30 s）、开度控制精度（≤±1% FS）等核心指标。

- 智慧泵站系列标准（T/CESA 1479~1483-2025）：建立了泵机组的变频控制接口规范、效率曲线数字化要求以及泵站群的协调联动规则，为后续 WNAL 分级中 L1 基础能力的量化评审提供了可直接引用的判据。

CESA 15 项团标与 HydroOS 体系的衔接关系如下表所示：

| CESA 团标编号 | 标准主题 | 在 HydroOS 体系中的作用层级 |
| --- | --- | --- |
| T/CESA 1469~1473 | 智慧明渠（技术/数据/业务/应用/评价） | WNAL L0-L1 底层可观性基础 |
| T/CESA 1474~1478 | 智慧闸站（技术/数据/业务/应用/评价） | WNAL L1 执行器数字化接口规范 |
| T/CESA 1479~1483 | 智慧泵站（技术/数据/业务/应用/评价） | WNAL L1 设备级稳定控制基线 |
| HydroOS 核心总纲 | WNAL + ODD + 准入认证 | WNAL L2-L5 系统级自主控制 |
| HydroOS 专题规范 | Water-CIM / XIL / 安全 | 跨站协同与验证门槛 |

这 15 项团标 [6] 打赢了“单体设备数字化与局部自动化”的战役。然而，当把成百上千个智慧闸站和明渠连成一张大网，并在其上叠加复杂的寻优算法和 AGI 大模型时，仅仅拥有”单体智能”是远远不够的。这就要求我们将标准体系从”对象级（Component-level）“升维到”系统级（System-level）“。

小结：CESA 15 项团标是水网智能化的设备级底座，HydroOS 标准体系是其之上的系统级升维。两者不替代、不重叠，而是构成”基础层 + 协同层”的双层治理架构。

## 1.3	2.2 HydroOS 标准体系全景（1+N+X）

为了实现对物理水网、算法模型和人类调度的全要素控制，在吸收前期 15 项装备与设施级团标 [6] 经验的基础上，我们提出了基于《水系统控制论》[1]（CHS）的HydroOS（水网智能操作系统）标准体系。该体系采用”1+N+X”的分层拓扑架构，旨在实现技术规范与商业规则的强耦合。

### 1.3.1	2.2.1 “1”：核心总纲（系统的李雅普诺夫函数）

“1”是指 1 个核心总纲标准——《水网智能调控系统 智能化等级、验证准入与认证要求》。它是整个标准体系的宪法。从控制论的角度来看，这个总纲为行业确立了一个李雅普诺夫函数（Lyapunov Function）。

总纲中定义的 WNAL（水网自主等级 L0-L5）和 ODD（运行设计域），提供了一个绝对判据：任何新算法、新硬件的引入，只要符合 ODD 边界并在越界时能正确触发降级（能量收敛），就是合法的；反之则是非法的。

总纲不纠结于具体的传感器协议（这些由前面的 15 项团标 [6] 负责），而是死死咬住”控制权转移（Control Authority Transfer）“与”责任归属（Accountability）“这两大核心。

总纲对产业链各方的约束力分析：

| 产业链主体 | 总纲的实质约束 | 不合规的法律后果 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成商 | 必须提交 ODD 声明 + XIL 测试报告才能参与招标 | 废标或撤销合格供应商资质 |
| 算法供应商 | 控制模型必须按 FMI 封装为可审计 FMU | 算法无法通过准入包审查，不得上线 |
| 设计院 | 可研报告必须包含 WSIL 评估和目标 WNAL 等级论证 | 可研审批受阻，无法获取立项批复 |
| 监管部门 | 建立运行审计数据库，定期抽查系统实际运行等级 | 对谎报等级的项目启动行政处罚 |
| 建设业主 | 在招标文件中引用否决项，对”无法提供 P0 场景 HIL 报告者”直接废标 | 业主承担因等级虚报导致事故的连带责任 |

### 1.3.2	2.2.2 “N”：专题规范（状态观测矩阵与控制算子）

“N”是指一系列覆盖垂直技术领域的专题规范。它们构成了系统辨识、状态观测和控制执行的具体算子。首批规划的核心规范包括：

- 1. 信息模型与互操作规范（Water-CIM）：定义跨系统的数据语义映射。这相当于统一了系统的状态向量 x(t) 的维度与单位，使得不同厂商的控制器能够”听懂”彼此的控制信号。CESA 团标中已定义的数据架构（T/CESA 1470、1475、1480）将被直接引用为 Water-CIM 的设备层数据源。

- 2. 多网融合与 OT/IT 协同安全规范：基于 IEC 62443 [5] 演进的网络分区标准。在遭到网络攻击或通信抖动时，确保底层闸站和泵站能够实现”断网自治”，这是系统物理安全的硬性包络。

- 3. MBD 模型驱动与算法封装规范（基于 FMI/OpenMI）：要求所有的科研调度模型必须按照统一的 FMU（功能模拟接口）标准进行封装。算法不可再以”黑盒代码”的形式交付，必须成为可被标准总线调用的”数字资产”。

- 4. XIL 在环验证规范 [2]：这是最严厉的工程门禁。任何 L2+ 级别的系统，必须通过 MIL（模型在环）、SIL（软件在环）、HIL（硬件在环）的逐级验证。

### 1.3.3	2.2.3 “X”：实施机制（闭环反馈的治理通路）

“X”是指维持标准生命力的商业与行政实施机制。如果没有”X”，前面的”1+N”就只是一堆无约束力的技术指南。

- 1. 工程准入与持续认证机制：系统上线前需要提交 ODD 声明与 XIL 测试报告构成的”准入包（Admission Pack）“；系统上线后，任何 OTA 算法更新必须重新触发安全性审查。

- 2. 招投标技术评估机制：在政府和业主的招标文件模板中，直接植入标准中的否决项。例如：“若投标方无法提供 P0 场景的 HIL 测试报告，直接废标”。

- 3. 组织能力与人员再认证机制：针对调度员的接管能力演练进行规范化评估。

小结：1+N+X 三层架构形成了”定规则—给工具—保落地”的完整闭环。总纲是宪法，专题规范是法律，实施机制是执法力量，三者缺一不可。

## 1.4	2.3 标准体系的马尔可夫演进路线（2026-2030）

对于高维非线性系统，直接寻求全局最优解（一步到位发布强制国标）会导致维度灾难与工程发散。因此，水网智能化标准的演进被设计为一个多阶段马尔可夫决策过程（MDP）：团标快跑验证 → 行标固化推广 → 国标方法统一 → 国际标准输出。

### 1.4.1	2.3.1 阶段 I：团标先行（2026Q2 - 2027Q1）——降维与降噪

核心目标：消除行业内的”语义噪声”，快速形成”可试点、可招标”的最小闭环。

详细时间表：

| 时间节点 | 里程碑任务 | 牵头单位类型 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q2 | 完成 HydroOS 总纲草案编制，完成 WNAL 分级定义 | 头部集成商 + 科研院所 | 总纲草案 V1.0 |
| 2026 Q3 | 南水北调东线试点场景 ODD 标定与 MIL 测试 | 试点业主 + 设计院 | 首批 ODD 声明样本 |
| 2026 Q4 | 胶东调水系统 L2 级 SIL 测试，完成场景覆盖矩阵 | 测试机构 + 高校 | SIL 测试报告 V1.0 |
| 2027 Q1 | 发布第一批 HydroOS 团体标准（WNAL 术语 + ODD 方法） | 工作组全体 | 正式发布的团体标准 |

这一阶段允许标准条款快速迭代。通过在前期 15 项智慧明渠/闸泵站团标 [6] 打下的物理底座上叠加 AI 控制算法进行小样本试点，获取系统的初始辨识数据。

### 1.4.2	2.3.2 阶段 II：行标固化（2027Q1 - 2028Q2）——建立状态观测器

核心目标：将试错收敛的团标上升为行业标准（SL/T 及工信部行标），形成法律约束力。

详细时间表：

| 时间节点 | 里程碑任务 | 牵头单位类型 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2027 Q2 | 工信部行标立项审查（《水网智能调控系统自主运行等级分级与评估要求》） | 工作组 + 工信部归口单位 | 立项申请书 + 答辩材料 |
| 2027 Q3 | 完成行标征求意见稿，覆盖 30+ 工程试点验证数据 | 工作组全体 | 征求意见稿 |
| 2027 Q4 | 行标送审稿完成，CAB（第三方合格评定机构）认证体系建立 | 第三方认证机构 | 送审稿 + CAB 资质框架 |
| 2028 Q2 | 工信部行标正式发布，推荐性行业标准生效 | 工信部 | 正式标准文本 |

工信部行标申报流程详细步骤：

- 1. 预研阶段（6个月）：完成标准必要性论证报告，收集不少于3个省级行政区域的工程试点数据，形成不少于15个代表性工程案例数据集。

- 2. 立项申报（1个月）：向工信部归口技术委员会提交《行业标准立项申请书》，附项目建议书、编制组成员名单及分工、进度计划。

- 3. 立项审查答辩（1个月）：工信部组织专家评审会，编制组就必要性、可行性、技术路线进行答辩，回应评审意见后获批立项。

- 4. 起草阶段（8-10个月）：按照 GB/T 1.1 格式要求起草征求意见稿，组织不少于2轮专家研讨会，对 WNAL 分级判据、ODD 标定方法、XIL 测试程序进行反复论证。

- 5. 征求意见阶段（2个月）：向全国征求意见，公示期不少于60天，汇总、分析并逐条回复所有意见。

- 6. 送审阶段（2个月）：完成送审稿，提交全国归口技术委员会审查，形成审查会议纪要。

- 7. 报批与发布（3-6个月）：经工信部批准后正式发布，标准编号为”SJ/T XXXXX”或”行标”字样，在工业和信息化部官网公告。

在此阶段，标准体系相当于为整个行业配置了基于卡尔曼滤波的”状态观测器”。通过正式推行准入包和运行审计制度，监管部门能够实时评估各水利工程的真实自治能力。

### 1.4.3	2.3.3 阶段 III：国标统一（2028Q2 - 2029Q4）——跨系统阻抗匹配

核心目标：跨越引调水、流域、城市供排水、水运通航与水电梯级等各个涉水领域，抽象出国家级通则。

详细时间表：

| 时间节点 | 里程碑任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 2028 Q3 | 完成跨行业（水利/电力/市政）标准协调会，解决术语冲突 | 多行业协调备忘录 |
| 2029 Q2 | 国标草案（GB/T 级）完成征求意见 | 国标征求意见稿 |
| 2029 Q4 | GB/T 正式发布，适用范围覆盖所有涉水智能调控工程 | 国标正式文本 |

当行标在跨流域尺度被证明有效后，我们将其提炼为 GB/T 级别的通用评价框架，解决当水电并网模型与调水模型在底层动力学耦合时边界不连续的”阻抗匹配”问题。

### 1.4.4	2.3.4 阶段 IV：国际输出（2027Q3 - 2030 并行）——确立国际参考系

核心目标：向 ISO 提交水网自主分级的中国方案，迫使全球供应商在中国建立的坐标系内声明其安全等级。

详细时间表：

| 时间节点 | 里程碑任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 2027 Q3 | 向 ISO/TC 275（水再利用）和 ISO/TC 282 提交 NP（新项目提案） | ISO NP 提案文件 |
| 2028 Q2 | 发布 ISO/TR（技术报告），形成国际共识基础 | ISO/TR 文本 |
| 2029 Q4 | 发布 ISO/TS（技术规范），进入快速程序 | ISO/TS 文本 |
| 2030 Q4 | ISO IS 正式立项，多国投票 | ISO IS 投票结果 |

小结：马尔可夫演进路线的精髓在于”快试点、慢固化、稳升级”。每个阶段的状态转移概率取决于上一阶段试点工程的收敛数据质量，绝不允许跳级推进。

## 1.5	2.4 破局之战：2026 年工信部首项行标的落地指南

面对颠覆性且庞大的水网智能化体系，试图”一口吃成个胖子”注定会失败。在 2026 年的开局之年，工作组做出了一个极具战略深意的决策：首个具备强约束力的推荐性行业标准，必须依托”工业和信息化部”进行立项，而非单纯依托水利部。

这不仅是为了解决跨行业管辖权的问题，更是为了在实操层面确立”第一张骨牌”。

### 1.5.1	2.4.1 做什么？（首标的核心范围与解耦逻辑）

首项立项的标准暂定名为《水网智能调控系统 自主运行等级分级与评估要求》。选择这一标准先行的原因在于它是整个体系的“度量衡”与”李雅普诺夫函数”。

- 物理与信息解耦：水利标准继续坚守”防洪不决堤”的物理防线，而这项工信部行标则专门负责裁判信息域的控制算法质量（如算法实时性、降级可靠性、OT/IT隔离）。

- 不替代底层强条：明确本标准作为”上层协同控制器”，绝不破坏底层（基于 CESA 15 项闸泵站团标 [6] 建设的）硬联锁物理包络。

- 核心内容：仅做三件事——定义 L0-L5 的级别（WNAL）、规定运行设计域（ODD）的标定方法、划定最小风险状态（MRC）的四态机边界。不涉及具体的数据接口格式和平台 UI 设计，抓大放小。

### 1.5.2	2.4.2 怎么做？（组织架构与编制路径）

由于标准涉及水利、自动化、人工智能等多个交叉学科，传统的”单打独斗”模式无法胜任。

- 组建跨界联盟：牵头单位必须是具备国家级示范工程经验的头部企业，联合单位需涵盖：科研院所（提供分级与评估模型）、设计院（确保工程可实施性）、运维单位（提供场景与失效数据）、软硬件厂商（解决接口约束）以及第三方测试机构（CAB）。

- 编制路径的”前馈-反馈”控制：

  - 系统辨识（0-2个月）：收集引调水、梯级水电、城市水务的先验数据，完成立项答辩，证明分级标准的”鲁棒性”。

  - 多目标寻优（4-10个月）：在研制中平衡科研（理论高度）、厂商（开放性）与建设方（可量化测试）的利益博弈，确立 XIL 硬件在环测试为不可妥协的工程门槛。

  - 反馈校正（10-14个月）：发布配套的评估表单和招标模板，通过试运行捕捉工程一线的”误差”，持续修正标准体系。

### 1.5.3	2.4.3 怎么认证？（把关机制与独立审计）

标准出台后，如何防止厂商”既当运动员又当裁判员”，用 PPT 或篡改的历史数据糊弄验收？

- 引入独立 CAB 机构：强制引入第三方合格评定机构（CAB, Conformity Assessment Body）。CAB 不关心算法内部用了什么深度学习架构，只负责根据 ODD 声明注入”找茬”和对抗性测试。

- 准入包（Admission Pack）审查：系统上线前，厂商必须提交由 ODD 声明、FMU 模型资产、XIL（MIL/SIL/HIL）场景覆盖矩阵报告等组成的五元组准入包。

- 一票否决制：在认证过程中，只要出现诸如”P0 级灾难场景（如全网断电）测试失败”、“MRC 降级依赖云端通信（未实现边缘断网自治）”等问题，直接否决评级申请。

### 1.5.4	2.4.4 怎么推广？（商业闭环与生态卡位）

标准的生命力在于商业落地。首项行标的推广将通过”胡萝卜加大棒”的机制，重塑产业链生态。

- 在招标中植入”大棒”：建设单位（业主）在新的智能化项目招标书中，将直接引用该标准的”否决项”。例如：“无法提供本标准规定的 L3 级 HIL 测试报告者，直接废标”。

- “影子模式”试运行：鼓励企业以”自带场景、联合验证”的方式参与，在不影响当前水网物理安全的前提下，部署高阶 AI 算法进入”影子系统（Shadow Mode）“空转。

- 科研模型的”责任买断”：明确科研院所交出标准化的算法模型（FMU）后即免除后续 IT 级故障的连带责任，由集成商”打包承保”。

## 1.6	2.5 破局案例：某省智能化投标事故的深刻教训

标准的必要性，往往需要用真实的工程事故来证明。以下案例（已脱敏处理）展示了在 HydroOS 标准体系建立之前，行业内因缺乏统一等级标准而造成的典型失控局面。

### 1.6.1	2.5.1 事故背景

某省于 2023 年通过竞争性谈判采购一套”L4 级智慧水网综合调度系统”，总投资约 1.2 亿元。中标厂商在投标文件中宣称其系统具备”全天候无人值守自主调度能力”，并展示了在某灌区的”成功案例”演示视频。

然而，该”成功案例”的演示是在晴天、小流量、单一渠道的极限简单条件下录制的，完全不反映目标工程（长距离多梯级复杂泵站群）的实际运行条件。投标评审专家因缺乏统一的等级判据，无从甄别这种”场景裁剪式造假”，最终接受了厂商的自我声明。

### 1.6.2	2.5.2 事故经过

系统上线后的第一个汛期，连续暴雨导致多处渠段来水量超出系统 ODD（系统在投标文件中未明确声明任何 ODD 边界）。系统在超负荷工况下既未触发降级，也未向调度员发出有效预警（仅在 SCADA 界面显示了一个不起眼的黄色警示图标），而是继续向上游泵站发出加大流量的错误指令。

随后，下游渠段水位在 47 分钟内超过警戒水位，引发局部漫堤，损失农业设施约 800 万元，同时该段渠道因水位剧烈波动导致边坡护砌大面积损毁，修复费用超过 2000 万元。

### 1.6.3	2.5.3 责任认定困境

事故发生后，业主、集成商、算法提供方三方陷入长达 18 个月的责任推诿拉锯战。

- 集成商辩称：系统已按合同”正常运行”，超出”极端天气”属不可抗力。

- 算法提供方辩称：算法本身经过”充分测试”，是集成商部署配置出了问题。

- 业主辩称：系统宣称 L4 级，应能自主处理汛期工况，不应需要人工干预。

由于整个采购与验收过程中，没有任何一份文件明确定义该系统的 ODD 边界（即什么工况下系统承担控制责任）、WNAL 等级对应的具体技术要求，以及 ODD 越界时的降级责任归属，最终法院因缺乏技术裁判依据，以”合同履行争议”进行调解，三方各担一部分损失，无人被追究工程责任。

### 1.6.4	2.5.4 HydroOS 标准对此类事故的系统性防范

如果 HydroOS 标准体系已经建立并实施，上述事故的每个环节都将被阻断：

| 事故环节 | 无标准时的状态 | HydroOS 标准的防范机制 |
| --- | --- | --- |
| 投标阶段 | 厂商自由声明”L4 级”，无需任何证明 | 强制要求提交 ODD 声明 + HIL 测试报告，“宣称 L4 但无 HIL 报告”直接废标 |
| 设计阶段 | 系统 ODD 未明确定义 | 可研报告必须包含 WSIL 评估，设计文件必须包含六维 ODD 参数矩阵 |
| 验收阶段 | 静态功能演示通过即验收 | P0 灾难场景（强降雨+超限来水）必须通过 CAB 的 HIL 在环测试才能验收 |
| 运行阶段 | 系统越界继续运行 | ODD 边界监测器（边缘侧 PLC 级）强制阻断越界指令，自主触发 MRC 降级 |
| 事故溯源 | 无法界定责任 | ODD 声明即法律边界，事故状态在 ODD 内则算法供应商担责，在 ODD 外且降级成功则免责 |

这场”破局之战”证明：水网智能化标准体系的核心价值，不仅在于促进技术进步，更在于为行业建立一套可操作的责任认定语言。

小结：标准的缺失不仅是技术问题，更是法律和治理问题。没有统一的 ODD 声明和 WNAL 等级判据，智能水网领域的商业合同就是在沙地上建房。

## 1.7	2.6 产业链博弈与纳什均衡：企业的卡位战

本标准一旦确立，将彻底重塑涉水智能化产业链的生态位。企业需要在标准带来的博弈中寻找自身的纳什均衡点（Nash Equilibrium）。

- 建设单位（业主方）：应主导”准入包审查”和”招投标否决项”的条款制定。通过提供真实工程的试点场景，获取标准制定的话语权。

- 科研院所与算法团队：应主导 ODD 的数学定义与控制偏差指标。拥抱模型资产化（FMU），通过参与标准，将自身的一流算法固化为行业必须采信的核心基线。

- 集成商与自动化厂商：应重点参与 XIL 在环测试规范与 SCADA/MAS 互操作规范的制定。谁能率先提供符合标准认证的边缘网关与测试平台，谁就能垄断未来的系统集成入口。

各方参与标准制定的战略价值对比：

| 参与方 | 参与切入点 | 核心利益 | 不参与的风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主/建设单位 | 提供真实工程试点场景 | 掌握采购话语权，规避”PPT 验收”风险 | 被集成商主导的标准捆绑，失去技术谈判优势 |
| 科研院所 | 主导 WNAL 等级判据与 ODD 数学框架 | 算法固化为行业基线，获持续项目来源 | 算法被竞争对手固化的标准排除在市场外 |
| 集成商 | 主导 XIL 测试平台与 CAB 认证体系 | 垄断测试服务和认证入口 | 被不熟悉的标准门槛卡住，丧失市场份额 |
| 自动化厂商 | 推动边缘网关硬件接口标准化 | 确立硬件”标准插座”地位 | 被其他厂商的接口标准边缘化 |
| 第三方测试机构 | 建立 CAB 认证体系，获国家授权 | 成为行业准入守门人 | 市场被自建测试体系的头部企业蚕食 |

我们鼓励企业以”自带场景、自带资金、联合验证”的方式参与。通过部署”影子系统（Shadow Mode）“，收集海量的运行偏差数据，企业不仅能为标准提供实证支撑，更能率先拿到第一批国家级水网自主等级（WNAL）的合规认证，在未来的大水网建设中建立绝对的商业护城河。

小结：标准的博弈不是零和游戏，而是多方协同构建行业生态的帕累托改进机会。早进入者获得规则制定权，晚进入者只能被动接受规则约束。

## 1.8	参考文献

[1] 雷晓辉, 苏承国, 龙岩, 等. 基于无人驾驶理念的下一代自主运行智慧水网架构与关键技术 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 778-786. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0079.

[2] 雷晓辉, 张峥, 苏承国, 等. 自主运行智能水网的在环测试体系 [J]. 南水北调与水利科技(中英文), 2025, 23(04): 787-793. DOI:10.13476/j.cnki.nsbdqk.2025.0080.

[3] SAE International. Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: J3016 [S]. 2021.

[4] ISO. ISO 26262: Road vehicles — Functional safety [S]. Geneva: International Organization for Standardization, 2018.

[5] IEC. IEC 62443: Industrial communication networks - Network and system security [S]. Geneva: International Electrotechnical Commission.

[6] CESA. 智慧调水 明渠、闸站、泵站系列团体标准 (T/CESA 1469~1483-2025) [S]. 中国电子工业标准化技术协会, 2025.

[7] FMI. Functional Mock-up Interface for Model Exchange and Co-Simulation [S]. Modelica Association.